- 黄山学院“十三五”校园建设规划

根据黄山学院 “十三五”发展规划的要求，特制定黄山学院 “十三五”校园建设规划。

一、“十二五”规划主要目标及任务进展情况

1.十二五校园基本建设目标

计划新增校舍建筑面积105000平方米，基本建设总投资14800万元。至2015年校舍建筑面积达到425210平方米。

2.目标及任务完成情况

实际新增校舍建筑面积137752.61平方米，其中教学用房93491.68平方米（综合实验楼、逸夫综合楼、大学生能力发展中心、工程实训中心、“安保”中心、艺术学院实训中心——钢结构大棚、教学实验实训中心），学生公寓29593.24平方米（25-30＃）学生公寓，服务用房302.69平方米，体育场地14365平方米。共完成基本建设投资总额为21937.82万元。

3.“十二五”期末校园建设的基本情况

至2015年我校占地面积1174509.36平方米，建筑总面积达到457962.61平方米（不含“知园”教师集资建房），体育场地面积80225.46平方米。其中教学行政用房255197.68平方米；学生公寓168009.85平方米；服务用房23091.35平方米。基本上满足了学校发展的要求。

说明：

1.新增校舍建筑面积包含计划2016年7月竣工的“教学实验实训中心”（49628平方米）和“29-30#学生公寓”（8679.24平方米），这两个项目的2016年投资额（2320万元）不在“十二五”投资总额之内。

2.新增校舍建筑面积不包含“知园”教师集资建房（66534.31平方米，资金额8562.75万元）。

2015年末生均各类面积统计表（表1）

| 类 别 | 占地面积（M2） | 教学行政用房（M2） | 学生公寓 （M2） | 服务用房 （M2） | 体育场地（M2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 面 积 | 1174509.36 | 255197.68 | 168009.85 | 23091.35 | 80225.46 |
| 生 均 | 65.25 | 14.17 | 9.33 | 1.28 | 4.46 |
| 评估指标 | 54 | 14 | 6.5 |  |  |
| 对 比 | +11.25 | +0.17 | +2.83 |  |  |

注：2015年7月全日制在校生数18000人。

二、“十三五”校园建设规划编制的依据

1.教育部《普通高等学校本科教学水平评估指标体系》中所规定的生均教学行政用房面积、生均占地面积、生均宿舍面积、生均运动场面积标准。

2.《普通高等学校建筑规划面积指标》的通知（建标〔1992〕245号）。

3.《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》。

4.教育部《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》。

5.同济大学建筑设计研究院编制的《黄山学院南校区规划调整方案》。

6.黄山市人民政府黄政函〔2001〕25号《关于黄山学院校园总体规划的批复》

7.黄山学院2011-2015发展规划，至2015年我校在校生规模计划达到18000人

8.黄山学院《关于进一步推进学校“十三五”发展规划编制工作的通知》（校发〔2015〕9号）

9.黄山学院2016-2020发展规划，至2020年我校在校生规模计划达到20000人

三、“十三五”校园建设规划编制的指导思想和原则

（一）指导思想

坚持以地方应用型高水平大学建设为导向，体现黄山学院的文化特色，突出以人为本的思想、学科特色和地域文化特征，协调好南北校区功能的组织布局，完善公用和基础设施，改善和优化办学环境，展现自然与文化景观，展示黄山学院的创新精神与育人风范，全面打造文化校园、生态校园、智慧校园，努力把我校校园建设成为全省高校中具有特色的校园。

（二）基本原则

1.数字化与智慧化

黄山学院校园建设应适应互联网＋时代发展的需要，适应高等教育改革发展的趋势，通过深层次的文化内涵和先进的功能配置来体现时代特征；适应教学设施、教学手段数字化、智慧化的需求；解决学科之间、人与人之间的数据关联，发挥多学科交叉融合的优势，完善高校教育智慧化和满足学生创新创业的功能。

2.人文化与生态化

校园建设规划以“人文化、生态化”为理念，充分体现环保、节能、低碳的要求，依托现有的自然环境和条件，科学构思，精心设计，达到人与自然、建筑与自然的和谐交融。校园景观规划要在丰富校园环境的文化蕴涵，提升校园环境的育人价值上下功夫，使自然美、人文美、艺术美相协调。做好校园绿化、美化工作，使校园的山、水、园、林、路等达到实用、审美和教育功能的和谐统一，充分发挥校园内一楼一宇一草一木等教育载体的育人功能。

3.地域化与特色化

校园建设规划将充分尊重校园及黄山市的自然及人文条件,保持校园原有的自然地貌和生态痕迹，体现徽州自然与文化的特色。同时，校园建设将体现黄山学院的办学理念和大学精神，体现黄山学院人的文化素养和价值追求，使自然美、人文美、艺术美相协调，地域性与艺术性交相辉映。

4.继承性与创新性

校园建设规划将传承“十二五”期间的建筑风格，体现学院的文化内涵，构筑并不断充实校园的文化底蕴，不断开拓和展现学院的时代风貌，体现黄山学院是一所地方性、应用型的高水平大学。

四、“十三五”校园建设规划的主要内容

2016—2020年是进一步提升我校建设和发展的重要时期。校园建设的主要任务是：完善和提升南校区的功能，科学合理配置并利用好北校区的教学资源，服务地方应用型高水平大学建设，为学院的发展提供基础设施保障。

（一）校舍建设

1.“十三五”期间，校舍建设的目标。计划新建教学行政用房面积55000平方米，新建服务用房2800平方米，合计完成投资18750万元；改造教学行政用房面积13500平方米，计划投资900万元。校舍建设合计投资19650万元。

2.校舍建设的内容与投资概算

2016-2020年新建校舍建设计划表（表2）

| 建设类别 | 项目名称 | 建筑面积（M2） | 投资概算 （万元） | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 57800 | 18750 | 2016-2020 |
| 续建项目 |  |  | 3200 | 2016.1-2016.7. |
| 教学行政用房 | 小 计 | 55000 | 15000 |  |
| 1 | 学科楼 | 20000 | 6000 | 2016.10-2018.7. |
| 2 | 综合楼（创新创业大楼） | 35000 | 9000 | 2017.10-2019.7. |
| 服务用房 | 小 计 | 2800 | 550 |  |
| 1 | 北区学生食堂 | 2800 | 550 | 2017.7-2017.11. |

注： “投资概算”含设计、监理等“购买服务”内容。

2020年生均各类面积将达到的指标（表3）

| 类 别 | 占地面积 （M2） |  | 教学行政用房 （M2） | 学生公寓 （M2） | 服务用房 （M2） | 体育场地 （M2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 面 积 | 1174509.36 |  | 310197.68 | 168009.85 | 24491.35 | 83225.46 |
| 生 均 | 58.72 |  | 15.51 | 8.40 | 1.22 | 4.16 |
| 评估指标 | 54 |  | 14 | 6.5 |  |  |
| 对 比 | +4.32 |  | +1.15 | +1.90 |  |  |

注：1、北区学生食堂为改扩建项目，增加面积约1400平方米。

2、北校区新建球类场地约3000平方米。

3、2020年末全日制在校生规划数为20000人。

（二）基础设施及环境建设

1.智慧化校园及公共服务体系建设

（1）智慧化校园建设

智慧化校园建设是我校校园建设的重点之一。建成目标是达到三个核心特征：一是为广大师生提供一个全面的智能感知环境和综合信息服务平台，提供基于角色的个性化定制服务；二是将基于计算机网络的信息服务融入学校的各个应用领域，实现互联和协作；三是通过智能感知环境和综合信息服务平台，为学校与外部世界提供一个相互交流和相互感知的接口。

（2）公共服务体系建设

进一步完善具有管理和综合服务功能的校园网络系统；进一步完善校园无线网络建设；进一步完善统一数据中心的软硬件系统，提供高性能计算服务；进一步加大信息化教学设施的建设力度，加强网络学习、管理、科研等应用平台建设。

2.校园基础设施建设

（1）电力设施建设

建设并完善北校区电力线路布局，实现北校区双回路供电。完善南校区电力线路布局，进行空调线路和配套设施的改造。做好供电保障工作。

（2）节约型校园建设

深入挖掘学校节能潜力，继续加大校园节能改造力度，实施节水、节电、节气改造项目，建设校级节能监管平台。开展并完善资源能源计量工作。加强资源能源审计工作。

（3）道路建设

继续加快南区道路的建设，实现南校区主要交通网络的贯通，以实现快捷交通、安全交通的目标。

坚持“以人为本”的原则，根据校园交通系统的特点，合理组织人行道、非机动车行道、机动车行道的流线，改善人车混行的现象；增强校园交通网络的可识别性，设置路名标牌、指引标牌和各种交通指示标牌等。

3.校园环境建设

（1）园林景观建设

校园环境建设在整个建筑群功能分区的基础上，保护与改造并举，提升“绿色工程”建设，融森林、树木、草坪等绿化元素与校园的文化内涵于一体，把我校校园建设成为黄山地区的风景区与植物园，彰显我校的学科特色和人文优势。

（2）平安校园建设

坚持以人为本，紧密结合学校实际开展“平安校园”建设，完善人防、物防和技防措施，努力营造一个稳定、安全、温馨、和谐的校园环境。

(3)校园软环境建设

校园软环境建设充分体现徽风皖韵和绿色生态的特色，加大校内雕塑和景观建设力度，增强地域文化色彩。重视楼名、路名的命名设计，增强校内标牌和固定放置物的艺术设计，营造校园文化氛围，发挥环境育人的重要作用。

加大“黄山学院3A景区”创建工作的力度，使“黄山学院3A景区”早日建成获批，发挥效益。

4.建设内容与投资概算

“十三五”期间计划基础设施投入计划1800万元，具体建设内容如下。

2016-2020年基础设施及环境建设计划表（表4）

| 建设类别 |  | 项目名称 | 建筑面积 | 投资概算 （万元） | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | 1800 | 2016-2020 |
| 基础设施 |  | 小计 |  | 1500 |  |
| 1 |  | 水电改造工程 |  | 300 |  |
| 2 |  | 道路工程 |  | 300 |  |
| 3 |  | 智慧化校园建设 |  | 800 |  |
| 4 |  | 平安校园建设 |  | 100 |  |
| 环境建设 |  | 小计 |  | 300 |  |
| 1 |  | 绿化工程 |  | 200 |  |
| 2 |  | 景观工程 |  | 100 |  |

五、“十三五”校园建设规划实施的经费保障条件

(一)政策条件

国家和安徽省出台的支持高等教育发展的宏观政策。

(二)资金条件

“十三五”期间学校校园建设计划投资21450万元，其中基建项目19650万元，基础设施项目1800万元。资金来源为：安徽省高校提升计划经费。

(三)实施步骤

遵循统筹兼顾、稳步发展，教学急需、科学决策的原则分步实施，并根据学校的财力状况决定建设项目的规模、规格和建设周期。